# DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO** | Abogabot |
| **Nombre Requerimiento:** | Abogabot |
| **Fecha Solicitud:** | 21/02/2022 |
| **Responsable(s) Solicitud:** | LaunchX |
| **Dependencia(s) Solicitante:** | LaunchX-Fronted |
| **Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:** | Karol Julián Govea Cobos |

# FASE DE FORMALIZACIÓN

|  |
| --- |
| **Descripción de la Solicitud** |
| **Usuario Solicitante** |
| Solicitud de bot para automatizar las demandas de los clientes de los abogados a través de un formulario en una página web.  1. Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.  2. Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción.  3. El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato word para empezar el proceso.  4. El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.  5. El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso.  6. Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso.  7. La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.  8. La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero acepta propuestas. |
| **Líder Funcional** |
| 1. Todo cliente primero se registra en la plataforma y tiene un espacio donde se le informarán avances.  2. El cliente crea demandas en el sitio, llena formularios y paga para iniciar el proceso.  3. El administrador es notificado y con el formulario se crea la demanda legar en un documento word.  4. El administrador tiene un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.  5. El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios.  6. Al cliente se le envían correos de notificación de avances.  7. La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.  8. La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco. |

**FIRMAS DE ACEPTACIÓN:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Karol Govea Eduardo Rodríguez**

**Abogados LaunchX Despacho de abogados S.A de C.V.**

# ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Inicio** | **21/02/2022** | | **Fecha Final** | **18/03/2022** | |
| **Modelamiento de Negocio** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Términos de Referencia** | | | | | |
| **Alcance de la solución** | La solución incluye del desarrollo de una plataforma web que permita la automatización de la comunicación entre el cliente y los abogados, la plataforma permite generar y dar seguimiento a una demanda. La plataforma permite la realización de cobros por parte del despacho jurídico y cobro hacia los clientes.  La plataforma permite la creación de cuentas y administra inicios de sesión. Para los administradores del sitio (abogados) permite la generación de documentos en formato Word los cuales sirven como plantillas de inicio para el desarrollo del caso. El cliente podrá dar seguimiento a su caso desde la plataforma y ver los detalles de cada paso del proceso legal.  La plataforma debe considerar el envío de e-mails para notificar al cliente actualizaciones del caso. | | | | |
| **Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y** | El cliente se puede registrar en la plataforma  Dashboard de cliente, alta demanda, notificaciones  Dashboard de administrador, enviar avances, cerrar demanda.  El formulario debe contener la información de una demanda.  Aceptar distintas formas de pago  Envio de correo electrónico al administrador/cliente  Creación de demanda en formato Word. | | | | |
| **Requerimientos no Funcionales y de calidad** | La página debe de ser responsiva para poderla ver desde el celular.  La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco | | | | |
| **Interesados en la solución** | |  |  | | --- | --- | | **Nombre/Rol/Perfil** | **Descripción** | | Cliente | El perfil del cliente se beneficiará de la automatización de la comunicación ya que de esta forma sin necesidad de intermediarios podrá conocer en qué parte del proceso se encuentra la demanda que desde la plataforma generó. | | Abogados | Los abogados se benefician de la plataforma ya que pueden notificar a los clientes progreso en el caso. Además podrán consultan los detalles de la demanda de una forma organizada y beneficiarse del uso de los documentos Word generados para agilizar el tiempo de resolución de los casos. | | | | | |
| **Precondiciones** | El cliente deberá aprobar los requerimientos.  Se deberá proporcionar el 50% del presupuesto para empezar el desarrollo de la web. | | | | |
| **Requisitos Técnicos** | **Tipo de Desarrollo** | Web | | | |
| **Base de Datos** | MySQL | | | **Versión**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_12\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Lenguaje** | CSS  HTML  JavaScript | | | **Versión**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Viabilidad Técnica** | Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ( ) | | | | |

**FIRMAS DE ACEPTACIÓN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Dependencia** | **Teléfono** | **Firma** |
| Karol Govea | LaunchX | 4871128832 |  |
| Eduardo Rodríguez | Despacho de abogados S.A. de C.V. | 5617886612 |  |

1. **FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | | **Karol Govea** | | **Fecha** | | | | **21/02/2022** |
| **Plan estratégico de fases del proyecto** | | | | | | | | | |
| **N°** | **Nombre Etapa** | **Actividad** | | **Rol Responsable** | | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **Comentarios** | |
| 1 | Inicio | Caso de negocio, factibilidad | | PM | | 21/02/2022 | 21/02/2022 |  | |
| 2 | Planificación | Planeación y Diseño | | PM | | 22/02/2022 | 25/02/2022 |  | |
| 3 | Ejecución | Desarrollo | | PM | | 28/02/2022 | 16/03/2022 |  | |
| 4 | Supervisión y Control | Revisión y validación | | PM | | 17/03/2022 | 17/03/2022 |  | |
| 5 | Cierre | Cierre | | PM | | 18/03/2022 | 18/03/2022 |  | |
| **Diagrama de planeación** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

**FIRMAS DE ACEPTACIÓN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Dependencia** | **Teléfono** | **Firma** |
| Karol Govea | LaunchX | 4871128832 |  |
| Eduardo Rodríguez | Despacho de abogados S.A. de C.V. | 5617886612 |  |

# LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS DE USUARIO** | | | | |
| **Nº.** | | **1** | | |
| **Titulo** | | Consulta de intermediarios | | |
| **Fecha** | | 28/02/2022 | | |
| **Estimación** | | 1 día | | |
| **Característica/Funcionalidad** | | | | |
| El progreso hasta ahora ha sido automatizar demandas por medio de la web, se requiere comprar el dominio de abogabot.com.mx | | | | |
| **Razón/Resultado** | | | | |
| Que se cuente con el hosting, verificar nombre o ver alternativas.  Acceso FTP.  Acceso a la base de datos. | | | | |
| **Criterios de Aceptación** | | | | |
| **Nº** | **Titulo** | | **Contexto** | **Evento** |
| 1 | Acceso a dominio. | | Subir información. | Subir página y recursos. |
| 2 | Acceso a BD. | | Cargar base de datos. | Se puede cargar esquema de base de datos, se agregan usuarios y permiso. |

# DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | 15/03/2022 |  |
| **Vista Lógica** | | |
| Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de Clase, Diagrama de Comunicación, Diagrama de Secuencia. | | |
| Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí | | |
| **Vista de Implementación** | | |
| Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de componentes o diagrama de Paquetes | | |
| Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí | | |
| **Vista de Proceso** | | |
| Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de actividades o de flujo | | |
| Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí | | |
| **Vista de Física** | | |
| Se puede utilizar el diagrama UML de despliegue. | | |
| Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí | | |
| **Prototipos de interfaces de usuario** | | |
| Mockups o Bocetos de interfaces graficas para Front-End. | | |
| **Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí** | | |